Красноярский край

### АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСЕЛКА БАЛАХТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2025 			                           п. Балахта			                                   № 72

О проведении двухмесячника весенней санитарной очистки и  благоустройства территории поселка Балахта в 2025 году

В целях обеспечения экологически благоприятной  среды  для проживания населения, улучшения  санитарного состояния, благоустройства и содержания территории поселка Балахта,  в соответствии  со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Правилами благоустройства территории муниципального образования поселок Балахта Балахтинского района Красноярского края, утвержденными постановлением администрации поселка Балахта от 22.01.2020 года № вн-172,  руководствуясь статьями 8 и 19 Устава поселка Балахта Балахтинского района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести  двухмесячник весенней санитарной очистки и благоустройства территории поселка Балахта  в период с 14 апреля 2025 года по 14 июня 2025 года.

2. Провести субботники по санитарной уборке территории 18 апреля, 07 мая, 23 мая  и 06 июня 2025 года.

3. Утвердить план мероприятий по проведению двухмесячника весенней санитарной очистки и благоустройства территории поселка Балахта в 2025 году согласно приложению.

4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий, независимо от организационно - правовой формы, расположенных на территории поселка Балахта, и жителям поселка Балахта  принять активное участие в санитарной очистке и благоустройстве территории поселка Балахта.

5. Запретить сжигание мусора в черте населенных пунктов с целью исключения пожаров.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Сельская новь» и  размещению на официальном сайте администрации поселка Балахта.

Глава поселка Балахта                                                                      Т.В. Иванцова

Приложение

к постановлению администрации поселка Балахта

от 07.04.2025 года  № 72

П Л А Н

мероприятий по проведению двухмесячника весенней

санитарной очистки и благоустройства территории

поселка Балахта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполне- ния |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационная работа по привлечению населения, предприятий, организаций, учреждений, учащихся школ к работам по санитарной очистке закрепленных территорий | администрация поселка Балахта | в течение двухмесяч-ника |
| 2. | Закрепление территорий для проведения двухмесячника за организациями, учреждениями и предприятиями, независимо от организационно – правовой формы, расположенных на территории поселка Балахта (по согласованию) | администрация поселка Балахта | апрель 2025 года |
| 3. | Опубликование начала и хода выполнения весенней санитарной очистки и благоустройства территории поселка Балахта | администрация поселка Балахта | апрель - июнь 2025 года |
| 4. | Организовать и провести санитарную очистку и благоустройство закрепленных территорий собственными силами коллективов предприятий, организаций, учебных заведений. Организация и проведение еженедельного санитарного дня | администрация поселка Балахта, руководители предприятий, организаций, учреждений и учебных заведений (по согласованию) | в течение двухмесяч- ника |
| 5. | Организовать и провести уборку на прилегающих территориях и улицах индивидуальной застройки. Очистить прилегающие к домам территории, водоотводные канавы от мусора, строительных материалов и других посторонних предметов | администрация поселка Балахта, население муниципального образования поселок Балахта | в течение двухмесяч-ника |
| 6. | Организовать и провести уборку дворовых территорий, чердачных и подвальных помещений многоквартирных домов поселка Балахта с привлечением жителей | администрация поселка Балахта | в течение двухмесяч-ника |
| 7. | Организация и проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселка Балахта | администрация поселка Балахта | в течение двухмесячника |
| 8. | Провести работы по подготовке мест проведения массовых мероприятий к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне | администрация поселка Балахта | до 30.04.2025 года |
| 9. | Организовать выполнение ремонтно-восстановительных и реставрационных работ по приведению в порядок к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне памятников, обелисков воинской славы, а также надлежащее санитарное состояние и благоустройство прилегающих к ним территорий | администрация поселка Балахта | до 30.04.2025 года |
| 10. | Провести работу по украшению центральных улиц поселка Балахта к празднованию 1 мая и Дня Победы в Великой Отечественной войне | администрация поселка Балахта | с 23.04.2025 года до 30.04.2025 года |
| 11. | Организовать и провести работу по реставрации досок объявлений и павильонов общественного транспорта в поселке Балахта | администрация поселка Балахта | в течение двухмесячника |
| 12. | Организовать выполнение работ по текущему ремонту малых архитектурных форм на детских игровых площадках поселка Балахта | администрация поселка Балахта | в течение двухмесячника |