Красноярский край

### АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСЕЛКА БАЛАХТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2016  			                                   п. Балахта			                                       № 143

О проведении двухмесячника весенней санитарной

очистки и  благоустройства территории поселка Балахта в 2016 году

В целях обеспечения экологически благоприятной  среды  для проживания населения, улучшения  санитарного состояния, благоустройства и содержания территории поселка Балахта,  в соответствии  со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 21 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 1.21 пункта 1 статьи 8 и статьей 19 Устава поселка Балахта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести  двухмесячник весенней санитарной очистки и благоустройства территории поселка Балахта  в период с 15 апреля 2016 года по 15 июня 2016 года.

2. Провести субботники по санитарной уборке территории 29 апреля     2016 года и 06 мая 2016 года.

3. Утвердить план мероприятий по проведению двухмесячника весенней санитарной очистки и благоустройства территории поселка Балахта в 2016 году согласно приложению.

4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий, независимо от организационно - правовой формы, расположенных на территории поселка Балахта, и жителям поселка Балахта  принять активное участие в санитарной очистке и благоустройстве территории поселка Балахта.

5. Запретить сжигание мусора в черте населенных пунктов с целью исключения пожаров.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Сельская новь» и подлежит  размещению на официальном сайте администрации поселка Балахта http:\\bdu.su. (balahta.bdu.su)

Глава поселка Балахта                                                                С.В. Антонов

Приложение

к постановлению администрации поселка Балахта

от 11.04.2016 № 143

П Л А Н

мероприятий по проведению двухмесячника весенней  санитарной очистки       и благоустройства территории поселка Балахта в 2016 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполне- ния |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационная работа по привлечению населения, предприятий, организаций, учреждений, учащихся школ к работам по санитарной очистке закрепленных территорий. | администрация поселка Балахта | в течение двухмесяч-ника |
| 2. | Опубликование начала и хода выполнения весенней санитарной очистки и благоустройства территории поселка Балахта. | администрация поселка Балахта | апрель - июнь 2016 года |
| 3. | Организовать и провести санитарную очистку и благоустройство закрепленных территорий собственными силами коллективов предприятий, организаций, учебных заведений. Организация и проведение еженедельного санитарного дня. | администрация поселка Балахта, руководители предприятий, организаций, учреждений и учебных заведений (по согласованию) | в течение двухмесяч- ника |
| 4. | Организовать и провести уборку на прилегающих территориях и улицах индивидуальной застройки. Очистить прилегающие к домам территории, водоотводные канавы от мусора, строительных материалов и других посторонних предметов. | администрация поселка Балахта | в течение двухмесяч-ника |
| 5. | Организовать и провести уборку дворовых территорий, чердачных и подвальных помещений многоквартирных домов поселка Балахта с привлечением жителей. | администрация поселка Балахта | в течение двухмесяч-ника |
| 6. | Организация и проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселка Балахта. | администрация поселка Балахта | в течение двухмесячника |
| 7. | Провести работы по подготовке мест проведения массовых мероприятий к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. | администрация поселка Балахта | до 06.05.2016 |
| 8. | Организовать выполнение ремонтно-восстановительных и реставрационных работ по приведению в порядок к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне памятников, обелисков воинской славы, а также надлежащее санитарное состояние и благоустройство прилегающих к ним территорий. | администрация поселка Балахта | до 06.05.2016 |
| 9. | Провести работу по украшению центральных улиц поселка Балахта к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне | администрация поселка Балахта | с 25.04.2016 до 30.04.2016 |
| 10. | Организовать и провести работу по реставрации досок объявлений и павильонов общественного транспорта в поселке Балахта. | администрация поселка Балахта | в течение двухмесячника |
| 11. | Организовать выполнение работ по текущему ремонту малых архитектурных форм на детских игровых площадках поселка Балахта. | администрация поселка Балахта | в течение двухмесячника |