Красноярский край

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БАЛАХТА

**Постановление**

от 24.02.2021 п. Балахта № 25

О внесении изменений в постановление администрации поселка Балахта от 12.08.2019 № 194 «Об утверждении адресной долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования поселок Балахта на 2020-2023 годы»»

В целях повышения безопасности дорожного движения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 19 Устава поселка Балахта

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в адресную долгосрочную целевую программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования поселок Балахта на 2020-2023 годы», утвержденную постановлением администрации поселка Балахта от 12.08.2019 № 194, следующие изменения:

1.1 раздел II изложить в новой редакции:

«II. Обоснование необходимости разработки Программы

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту. В последнее десятилетие в связи с необходимостью улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры, низкой дисциплины участников дорожного движения, отсутствие системы обучения и привития практических навыков подрастающего поколения, приводит к определенной разобщенности при осуществлении деятельности в области обеспечении безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Высокий темп роста автомобилизации, вовлечение большого числа жителей поселка Балахта в дорожное движение, делают особенно актуальной проблему безопасности дорожного движения, сохранение жизни и здоровья его участников.

Состояние безопасности дорожного движения в поселке Балахта в настоящее время является одной из важнейших социально-экономических проблем.

Количество зарегистрированных ДТП за 2019 год – 56, количество пострадавших человек - 3, количество погибших человек - 0.

Количество зарегистрированных ДТП за 2020 год -64, количество пострадавших человек - 5, в т.ч. 1 несовершенно летний ребенок, количество погибших - 0.

В качестве основной причины возникновения ДТП является нарушение скоростного режима, правила обгона и маневрирования, а так же в зимнее время ухудшение погодных условий и как правило покрытия дороги снежным накатом и гололедицей.

Причины ДТП в населенных пунктах усугубляются значительным негативным влиянием дорожного фактора, то есть отсутствие условий для движения пешеходов: освещение всех участков улично-дорожной сети, содержания и обустройства пешеходных дорожек, отсутствие или износ дорожной разметки.

В последнее время, все чаще участниками ДТП становятся граждане, ведущие антиобщественный образ жизни.

Наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требует разработки и реализации долгосрочной стратегии, координации усилий органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, концентрации региональных и местных ресурсов, формирования эффективных механизмов взаимодействия.

Принцип разработки программы основан на целевом подходе и комплексности мероприятий для достижения цели.

Основной потенциал для повышения общей безопасности движения в масштабах муниципального образования поселок Балахта – это снижение количества ДТП.

Реализация Программы позволит устранить ряд причин ДТП и уменьшить их количество.

1. На территории муниципального образования поселок Балахта расположено 6 образовательных организаций, из них:

Три дошкольных учреждения:

- детский сад № 2 «Колокольчик», п. Балахта ул. Космонавтов, 25;

- детский сад № 3 «Тополек», п. Балахта ул. Молодежная, 14;

- детский сад № 5 «Солнышко», п.Балахта, ул. 60 лет Октября, 20.

Две общеобразовательных школы:

- СОШ № 1, п. Балахта, ул. Сурикова, 14

- СОШ № 2, п. Балахта, ул.Чайковского, 40.

Одно учебное учреждение средне - профессионального направления, Балахтинский Аграрный Техникум, расположен п. Балахта, ул. Ленина, 9.

2. Количество обучающихся в учреждениях образовательной сферы:

-МБОУ детский сад № 2 «Колокольчик» - 94 воспитанника,

-МБОУ детский сад № 3 «Тополек» - 125 воспитанников,

-МБОУ детский сад № 5 «Солнышко» - 180 воспитанников,

-МБОУ БСШ № 1 - обучается 934 учащихся, из них начальные классы

417 учащихся и старшие классы 517 учащихся.

-МБОУ БСШ № 2 - обучается 172 учащихся, из них начальные классы

76 учащихся и старшие классы 96 учащихся.

-КГБОУ Балахтинский Аграрный Техникум – 528 студентов.

3. Количество пешеходных переходов на территории муниципального

образования поселок Балахта, в том числе расположенных на участках

улично-дорожной сети, прилегающих к территории образовательных

организаций:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| местоположение | количество | прилегающие к образовательным организациям |
| Ул. Сурикова - «АДМ района» | 1 |  |
| Ул. Молодогвардейцев – «БСШ № 1» | 3 | 3 |
| Ул. Ленина – «БСШ № 2, | 4 | 2 |
| Техникум, Автовокзал, Аптека» |  |  |
| Ул. Советская - «ЦРБ» | 1 |  |
| Ул. Заречная – «ХПП – ГП «Ветстанция, остановка «Заречная»» | 1 |  |
| Ул. Мудрова- « АЗС, Полиция- ФСЦ «Олимп» | 2 | 1 |
| Ул. 60 лет Октября –« Рынок, ДС №5 «Солнышко»» | 2 | 1 |
| Ул. Комсомольская – « Редакция, магазин | 2 |  |
| «Егорушка»» |  |  |
| Ул. Советской Армии – «Почта России» | 1 |  |
| Пер. Юбилейный – «ДЮСШ» | 1 | 1 |
| Ул. Мудрова – ул. Борисевича –пер. Юбилейный | 1 |  |
| Ул. Ленина - м-н «Лидия» | 1 |  |
| Ул. Мудрова № 1 – «АЗС «Белева» | 1 |  |
| Ул. Заречная – Каткова «остановка «Заречная» | 1 |  |
| Ул. Молодежная, 14. ДС№3 «Тополек» | 1 | 1 |
| Ул. Космонавтов, 25. ДС№2 «Колокольчик» | 1 | 1 |

4. Предписание контрольно-надзорных органов ОГИБДД МО МВД

«Балахтинский» на территории муниципального образования поселок Балахта:

За 2019 год:

Предписание от 15.08.2019 года - о проведении мероприятий по ул. Ленина № 111, 113 по устранению дефектов в дорожном покрытии (просадки, выбоины, вспученность);

№ 92 от 20.08.2019 года - о проведении мероприятий по совмещению искусственных неровностей (монолитная конструкция) на участке улицы Молодогвардейцев в близи дома № 4, 7 (БСШ № 1), ул. Ленина, вблизи дома №111 (БСШ №2).

За 2020год:

№66-01 от 30.12.20г – О проведении мероприятий по установке Г – образной опоры светофора с усовершенствованным покрытием перед БСШ №2, Д.С.№5 «Солнышко», Д.С.№3 «Тополёк», Д.С.№2 «Колокольчик».

5. Согласно утвержденному реестру улично-дорожной сети п. Балахта № 07 от 24.01.2020 года проектная пропускная способность:

- детский сад № 2 «Колокольчик», п. Балахта ул. Космонавтов, 25 - 500 автомобилей в сутки;

- детский сад № 3 «Тополек», п. Балахта ул. Молодежная, 14 -700 автомобилей в сутки; «Тополек»

- детский сад № 5 «Солнышко», п.Балахта, ул. 60 лет Октября, 20 - 1000 автомобилей в сутки;

- СОШ № 1, п. Балахта, ул. Сурикова, 14 - 1500 автомобилей в сутки;

- СОШ № 2, п. Балахта, ул.Чайковского, 40. 1500 автомобилей в сутки;

- Балахтинский Аграрный Техникум, расположен п. Балахта, ул. Ленина, 9. 2000 автомобилей в сутки.»;

1.2 раздел IV изложить в новой редакции:

«IV. Система мероприятий Программы

Реализация программы осуществляется через систему программных мероприятий, которая состоит из перечня конкретных, увязанных с целью и задачами программы мероприятий.

Система программных мероприятий представлена мероприятиями, направленными на информационно-методическую, организационную и финансовую поддержку.

Проведение массовых мероприятий с детьми: конкурсы «Безопасное колесо», «Родительский патруль», «Декада детской дорожной безопасности»; Проведение пропагандистских акций, круглых столов, встреч с участниками дорожного движения, курсантами автошкол, водителями авто-предприятий с показом кино-видео продукции по безопасности дорожного движения: Ежегодная публикация статистических данных по практике за нарушения правил дорожного движения в средствах массовой информации; Проведение комплекса рейдовых и пропагандистских мероприятий по профилактике правонарушений участниками дорожного движения: «Водитель- пешеход», «Вежливый водитель», «Нетрезвый водитель», «Ремень безопасности», «Дети на дороге», «Детское удерживающее устройство».

Проведение комиссий, конференций, круглых столов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

Строительство и ремонт тротуаров, в т.ч. вблизи общеобразовательных учреждений.

Обустройство искусственными неровностями и приведение существующих в соответствие с нормативом вблизи общеобразовательных учреждений. Строительство и обустройство остановочных павильонов и остановок общественного транспорта.

Устранения недостатков, выявленных в ходе проведения специальных проверок на маршрутах движения общественного транспорта и школьных автобусов.

Устройство новых и замена не соответствующих ГОСТ пешеходных переходов, знаков дорожного движения. Ремонт дорожного покрытия.

Устройство уличного освещения населенного пункта. Содержание дорог (отсыпка, ремонт, очистка, грейдерование).

Требуемая сумма к реализации мероприятий направленных на повышение безопасности дорожного движения школьных и дошкольных учреждений, участка улично-дорожной сети п. Балахта по ул. Ленина, от дома № 154 до дома № 162, прилегающей к территории БСШ № 2, Д.С.№5 «Солнышко», Д.С.№3 «Тополёк», Д.С.№2 «Колокольчик» отражается в локально сметном расчете.»;

1.3 Приложение № 1 к адресной долгосрочной целевой программе «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования поселок Балахта на 2020-2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4 Приложение № 2 к адресной долгосрочной целевой программе «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования поселок Балахта на 2020-2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Сельская новь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации поселка Балахта <https://adm-balahta.ru/>.

Глава поселка Балахта Т.В. Иванцова

|  |  |
| --- | --- |
|  | приложение № 1 |

Цели и задачи муниципальной Программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования поселок Балахта на 2020-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели/задачи требующие решения для достижения цели | Показатели | Единица  измерения | Период реализации программы | | | | примечание |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Цель: сокращения количества лиц, погибших в результате ДТП и сокращение количества ДТП с пострадавшими. Воспитание культуры участников дорожного движения. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Балахта | Обеспечение безопасности участников дорожного движения:  Обеспечение нормативных условий дорожного движения;  Формирование навыков безопасного поведения на автодороге; | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Задача 1.  Повышение безопасности движения на улично-дорожной сети | Сокращение количества ДТП, числа пострадавших и тяжести последствий ДТП | % | 15 | 15 | 15 | 15 | Значение показателя к концу реализации Программы не менее 15% |
| Задача 2.  Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Задача 3.  Совершенствование системы пропаганды формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | Повышение культуры поведения участников дорожного движения | Количество мероприятий | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Задача 4.  Совершенствование дорожного покрытия в муниципальном образовании поселок Балахта | Отремонтированные участки дорог поселка Балахта;  Построенные тротуары; | км.  км. | 3,53  1,52 | 1,85  0,7 | 2,6  0,3 | 0,3  0,5 | - |

приложение № 2

Мероприятия по реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования поселок Балахта на 2020-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | | Стоимость затрат  тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
|  |  |  | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | Всего | |  |  |
| Раздел 1. Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение массовых мероприятий с детьми: конкурсы «Безопасное колесо», «Родительский патруль», «Декада детской дорожной безопасности» |  | | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования | | | | | | | | | | | | | Ровесник, ОГИБДД МО МВД России «Балахтинский» | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма |
| 1.2 | Проведение пропагандистских акций, круглых столов, встреч с участниками дорожного движения, курсантами автошкол, водителями авто-предприятий с показом кино-видео продукции по безопасности дорожного движения |  | | Данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования | | | | | | | | | | | | | Администрация поселка Балахта, ОГИБДД МО МВД России «Балахтинский» | Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
| 1.3 | Ежегодная публикация статистических данных по практике за нарушения правил дорожного движения в средствах массовой информации | Местный бюджет | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 4 | Администрация поселка Балахта, ОГИБДД МО МВД России «Балахтинский» | Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
| 1.4 | Проведение комплекса рейдовых и пропагандистских мероприятий по профилактике правонарушений участниками дорожного движения:  «Водитель- пешеход», «Вежливый водитель», «Нетрезвый водитель», «Ремень безопасности», «Дети на дороге», «Детское удерживающее устройство» |  | | Данные мероприятия носят организационный характер и не требует финансирования | | | | | | | | | | | | | ОГИБДД МО МВД России «Балахтинский» | Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
| 1.5 | Проведение комиссий, конференций, круглых столов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения |  | | Данные мероприятия носят организационный характер и не требует финансирования | | | | | | | | | | | | | Администрация поселка Балахта, ОГИБДД МО МВД России «Балахтинский» | Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
| Раздел 2. Совершенствование организации дорожного движения, обеспечения разделения пешеходных и магистральных транспортных потоков, улучшение состояния улично-дорожной сети. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Строительство и ремонт тротуаров, в т.ч. вблизи общеобразовательных учреждений:  БСШ № 2 2020 год;  ДС № 2 2021 год;  ДС № 5 2022 год;  ДС № 3 2023 год; | За счет участия в грантах, федеральных программах | 100,0 | | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | | 400,0 | | | Администрация поселка Балахта | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма;  Повышение культуры поведения участников дорожного движения |
| 2.2 | Обустройство искусственными неровностями и приведение существующих в соответствие с нормативом вблизи общеобразовательных учреждений | За счет участия в грантах, федеральных программах | 150,0 | | 150,0 | | | 150,0 | | | 150,0 | | | 600,0 | | | Администрация поселка Балахта | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма |
| 2.3 | Строительство и обустройство остановочных павильонов и остановок общественного транспорта | За счет участия в грантах, федеральных программах | 30,0 | | 60,0 | | | 60,0 | | | 60,0 | | | 210,0 | | | Администрация поселка Балахта | Снижение уровня аварийности |
| 2.4 | Устранения недостатков, выявленных в ходе проведения специальных проверок на маршрутах движения общественного транспорта и школьных автобусов | Местный бюджет | 5,0 | | 21,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | | | 36,0 | | | Администрация поселка Балахта | Снижение уровня аварийности |
| 2.5 | Устройство новых и замена не соответствующих ГОСТ пешеходных переходов, знаков дорожного движения | За счет участия в грантах, федеральных программах | 100,0 | | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | | 400,0 | | | Администрация поселка Балахта | Снижение уровня травматизма пешеходов |
| 2.6 | Ремонт дорожного покрытия | Краевой бюджет | 26000,0 | | 30000,0 | | | 20000,0 | | | 20000,0 | | | 96000,0 | | | Администрация поселка Балахта | Снижение уровня аварийности |
| 2.7 | Устройство уличного освещения населенного пункта | Местный бюджет, Краевой бюджет, Вклад населения, И/П и юридических лиц | 2300,0 | | 50,0 | | | 50,0 | | | 50,0 | | | 2450,0 | | | Администрация поселка Балахта | Снижение уровня аварийности |
| 2.8 | Содержание дорог (отсыпка, ремонт, очистка, грейдерование) | Местный бюджет | 1200,0 | | 1200,0 | | | 1200,0 | | | 1200,0 | | | 4800,0 | | | Администрация поселка Балахта, ГП КК Балахтинское ДРСУ | Снижение уровня аварийности |
|  | ИТОГО |  | 29885,0 | | 31681,0 | | | 21665,0 | | | 21665,0 | | | 104896,0 | | |  |  |